ДОГОВОР №________

| г. Москва |  | «___» __________ 201__ г. |
| --- | --- | --- |

_________________________________________________ (___________________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСервисТрейд» (ООО «ПрофСервисТрейд»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Коваленко Геннадия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

при совместном упоминании именуемые «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях надлежащего исполнения принятых на себя обязательств Стороны договорились, следующие термины и определения при их упоминании в тексте настоящего Договора имеют значение:

  - «Работы» - создание Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии по объекту ______________________________, отвечающей 38 обязательным параметрам, установленным действующим положением о порядке получения статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и ведения реестра субъектов ОРЭ.

  - «Система» - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ), отвечающая действующим техническим требованиям ОРЭМ.

  - «Оборудование» - комплекс технических средств АИИС КУЭ и материалы, предназначенные для монтажа, наладки и ввода АИИС КУЭ в эксплуатацию.

  - «Программное обеспечение (ПО)» - специализированное ПО, осуществляющее автоматический опрос и поддерживающее рабочее состояние элементов системы.

  - «Объект выполнения работ» или «Объект» - ________________________, расположенное по адресу:  _____________________________________.

  - «Техническая документация» - документация, оформляемая Исполнителем по результатам выполнения Работ, подлежащая согласованию в соответствии с требованиями Технического задания, являющегося Приложением №1 к настоящему Договору (далее – Техническое задание).

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием, техническими требованиями ОРЭМ и получить акт соответствия АИИС КУЭ требованиям ОРЭМ.

  - Работы, поставка Оборудования и ПО выполняются поэтапно. Наименование каждого этапа и сроки выполнения приведены в Приложении №1 – Техническое задание и Приложении №2 – План-график и стоимость выполнения работ по созданию АИИС КУЭ к настоящему Договору.

  - Результатом Работ является: АИИС КУЭ сданная в эксплуатацию, на которую ОАО «АТС» выдало «Акт соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям ОРЭМ».

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена подлежащих выполнению Работ, Оборудования и ПО (цена Договора) составляет ______________ руб. (___________________________________), в том числе НДС 18% - _______________ руб. (__________________________________).

  - Цена каждого этапа работ определена в Приложении №2 к настоящему Договору.

  - Оплата Работ, поставленного Оборудования и ПО производится Заказчиком на основании Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат 
(КС-3) и/или Актов сдачи-приемки выполненных работ (товарных накладных на поставку Оборудования и ПО) ежемесячно, начиная со второго месяца от даты начала поставок электроэнергии для нужд Заказчика с ОРЭМ. Размер платежей и график оплаты приведены в Приложении №3 к настоящему Договору

  - Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Датой оплаты является дата списания денежных средств, с корреспондентского счета банка Заказчика, на корреспондентский счет банка Исполнителя при условии указания Исполнителем надлежащих реквизитов Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - Осуществить в полном объеме и в согласованные сроки поставку Оборудования, ПО, выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, и сдать их результат Заказчику;

    - По требованию информировать Заказчика о ходе выполнения Работ (поставки Оборудования и ПО) по настоящему Договору и оперативно информировать о проблемах, выявленных в процессе его выполнения;

    - Немедленно известить Заказчика при обнаружении обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить при заключении настоящего Договора и которые могут повлечь за собой необходимость увеличения общей цены настоящего Договора;

    - Обеспечить производство Работ в соответствии с действующими нормами, техническими требованиями и условиями, а также в соответствии с утвержденной Заказчиком и руководством Объекта проектной документацией;

    - Назначить и сообщить Заказчику ответственное в целом по Договору лицо, в полномочия которого входит решение всех вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору. Во исполнение настоящего требования Исполнитель обязан передать Заказчику оригинал или надлежащим образом заверенную копию соответствующей доверенности, выданной ответственному лицу;

    - В ходе выполнения Работ обеспечить проведение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;

    - В обязательном порядке информировать Заказчика о несчастных случаях при выполнении работ по Договору, повлекших потерю трудоспособности или гибель работника;

    - В течение срока выполнения работ на Объекте обеспечивать оформление и получение от собственников Объекта выполнения работ всех необходимых для проведения Работ согласований, допусков на территорию Объекта, к местам размещения технологического оборудования и иных необходимых разрешений и согласований, оформление и выдача которых осуществляется собственниками Объекта выполнения работ;

    - Обеспечить безопасные условия труда, сбор технической документации, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору;

    - Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными им к исполнению настоящего Договора третьими лицами;

    - Иметь в наличии необходимые для производства работ лицензии, разрешения Государственных надзорных органов.

  - Исполнитель вправе:

    - Требовать надлежащего исполнения Заказчиком принятых на себя согласно условиям настоящего Договора обязательств;

    - Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц;

    - Выполнить предусмотренные условиями настоящего Договора Работы досрочно.

  - Заказчик обязуется:

    - Обеспечить Исполнителю организационно-техническую поддержку и необходимое содействие в выполнении Работ, получении допусков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором;

    - Своевременно по запросу Исполнителя оказывать необходимую консультативную, информационную и иную поддержку;

    - Указать Исполнителю ответственных на Объектах и по Договору в целом лиц, к полномочиям которых относится решение всех вопросов, связанных с Работами по настоящему Договору;

    - Принять Работы в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

    - Оплатить Исполнителю Работы, стоимость Оборудования и ПО, предусмотренные условиями настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его деятельность;

    - Требовать надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя согласно условиям настоящего Договора обязательств.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Работы, выполняемые по настоящему Договору, сдаются Исполнителем и принимаются Заказчиком после их завершения, согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему Договору.

  - По завершении каждого этапа Работ, предусмотренных Приложением №2 к настоящему Договору, Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней направляет Заказчику документацию, предусмотренную Приложением №1 к настоящему Договору.

  - Заказчик осуществляет проверку и согласование представленной Исполнителем документации в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента ее предоставления Исполнителем в бумажном виде с сопроводительным письмом. В случае, если представленная Исполнителем на проверку и согласование документация подлежит исправлению и/или дополнению, Заказчик возвращает её Исполнителю с письменным мотивированным отказом в её согласовании, содержащим перечень подлежащих устранению замечаний. Согласование Заказчиком документации, представленной Исполнителем после устранения замечаний, осуществляется в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем.

  - Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) или Акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему этапу или после истечения срока, определенного условиями п. 5.3 настоящего Договора, в случае отсутствия мотивированного отказа, предусмотренного условиями названного пункта.

  - Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем Работы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) или Акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему этапу и согласования отчетных документов, указанных в Приложении №1 к настоящему договору и направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки Работ. Подписанный Заказчиком Акт или мотивированный отказ от приемки Работ может быть направлен Заказчиком Исполнителю любым доступным способом, с последующим предоставлением оригинала документа.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых исправлений и сроков их выполнения.

  - Если в процессе выполнения Работ выявляется нецелесообразность их дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 10-дневный срок известить друг друга о приостановлении Работ и в 15-дневный срок принять решение о прекращении настоящего Договора или внесении изменений в его условия.

  - В случае досрочного выполнения Работ по Договору или его отдельному этапу Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Поставка Оборудования и ПО, указанного в Приложении №4 к настоящему Договору, осуществляется в сроки, предусмотренные в Приложением №2 к настоящему Договору.

  - Оборудование и ПО поставляется на Объект выполнения работ.

  - Доставка Оборудования и ПО на Объект выполнения работ осуществляется силами и за счет Исполнителя. Оборудование и ПО может передаваться Заказчику или представителю Объекта, уполномоченному Заказчиком, отдельными партиями. Заказчик вправе делегировать право принимать оборудование ответственному лицу от Объекта. Во исполнение настоящего требования Заказчик обязан передать Исполнителю оригинал или надлежащим образом заверенную копию соответствующей доверенности, выданной ответственному лицу на Объекте.

  - Поставляемое по настоящему Договору Оборудование и ПО передается на основании товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры.

  - Приемка Оборудования и ПО осуществляется Заказчиком путем проверки:

- соответствия наименования и количества передаваемого Оборудования и ПО Товарной накладной, прилагаемой к поставленному Оборудованию и ПО;

- отсутствия видимых повреждений Оборудования, ПО и его упаковки

  - При несоответствии передаваемого Оборудования и ПО (по наименованию и количеству) Товарной накладной, в Товарной накладной представителями Сторон должна быть сделана отметка о фактически принятом наименовании и количестве Оборудования и ПО.

  - Дата подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) считается датой поставки Оборудования и моментом перехода права собственности на Оборудование и ПО от Исполнителя к Заказчику.

  - С момента подписания уполномоченным представителем Заказчика Товарной накладной обязанность по обеспечению сохранности Оборудования на Объекте и все связанные с этим риски переходят к Заказчику.

  - Для выполнения монтажных и пусконаладочных Работ Заказчик передает уполномоченным представителям Исполнителя Оборудование и ПО, необходимое для проведения Работ. Передача Оборудования и ПО осуществляется на основании Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж (по форме ОС-15) и Накладной на отпуск материалов на сторону (по форме М-15). Исполнитель несет ответственность на несохранность представленных Заказчиком Оборудования. материалов и ПО, оказавшихся во владении исполнителя в связи с исполнением настоящего Договора.

  - Полученное оборудование и материалы Исполнитель включает в Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) с отражением фактически израсходованного количества Оборудования и ПО Исполнителем, что признается Отчетом об использованном Оборудовании, ПО и материалах.

  - Неиспользованные Исполнителем Оборудование и ПО передаются Заказчику Актом «О неиспользованных материалах».

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

  - Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оформление счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

  - Гарантийные обязательства Исполнителя прекращаются с истечением гарантийного срока, определенного условиями статьи 9 настоящего Договора.

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за:

    - Задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая, но не ограничиваясь ими, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

    - Задержки, связанные с ограничениями, вызванными действиями, упущениями или вмешательством государственных органов (включая, но не ограничиваясь, изменениями в законах и предписаниях или ограничениями по безопасности).

  - Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства в силу форс-мажора, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

  - Если в результате одного из вышеуказанных обстоятельств возникают дополнительные объемы или требуется дополнительное время для выполнения Работ, то оплата по настоящему Договору, сроки поставок Оборудования и выполнения Работ, а также другие условия настоящего Договора по соглашению Сторон должны быть приведены надлежащим образом в соответствие новым условиям.

  - Споры по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, действительностью, исполнением, изменением или прекращением, разрешаются в Арбитражном суде  по месту нахождения ответчика.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

  - Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора.

  - Уступка Заказчиком требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Исполнителя.

  - Уступка Исполнителем требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика.

  - Изменения, дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его выполнения, оформляются в письменной форме дополнительным соглашением к Договору и подписываются уполномоченными представителями сторон. Дополнительные соглашения является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора до истечения срока его действия и проведения окончательного расчета с Исполнителем, при условии выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, Покупатель обязуется компенсировать Исполнителю все понесенные Исполнителем на момент отказа затраты, связанные с созданием АИИС КУЭ, а также оплатить неустойку в размере ___________________________ за выполненные и принятые Заказчиком проектные работы.

- ГАРАНТИИ.

  - Гарантийный срок на элементы Системы, устанавливаемые Исполнителем, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты ввода АИИС КУЭ в опытную эксплуатацию. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются как на Работы, так и на Оборудование и ПО, установленные в процессе создания АИИС КУЭ.

  - В случае, если в течение срока, указанного в пункте 9.1 настоящего Договора, в Системе будут обнаружены недостатки (дефекты), о которых Заказчик сообщит письменно Исполнителю, Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней и за свой счет, примет соответствующие меры для устранения данных дефектов, как то: устранение неполадок, замена и настройка Оборудования.

  - Исполнитель не несет ответственность за последствия внесенных в Систему изменений, ремонтных или других работ в отношении Системы и её элементов, выполненных в течение гарантийного срока силами Заказчика или третьих лиц, без согласования с Исполнителем. Действие гарантии не распространяется также на случаи повреждения Системы в результате несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования и Системы в целом, изложенных в технических требованиях и/или эксплуатационной документации.

  - Если будет определено, что неисправность Оборудования (элемента Системы) возникла вследствие нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в эксплуатационной документации или документации, поставляемой совместно с Оборудованием, Заказчик оплачивает стоимость ремонта и запасных частей в полном объеме.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 - Техническое задание;

- Приложение № 2 - План-график и стоимость выполнения работ по созданию АИИС КУЭ;

- Приложение № 3 - Порядок оплаты;

- Приложение № 4 – Предварительная спецификация оборудования, материалов и программного обеспечения  для создания АИИС КУЭ;

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя согласно условиям Договора обязательств.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ООО «ПрофСервисТрейд» ИНН 7707820378 КПП 770701001 р/с 40702810800000021253 в Дополнительном офисе №24 «Варшавский» ОАО «Промсвязьбанк» к/с 301 018 104 000 000 005 55 БИК 044 525 555 ОКПО 231 969 68 ОКВЭД 51.56.4 ОГРН 5137746135335 Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 7-9, кор. 1, пом. 19Б Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 7-9, кор. 1, пом. 19Б Тел: (499) 704-25-83 Генеральный директор ____________________ /Г.Е. Коваленко/ | ________________________________________ ИНН _____________ КПП _____________ р/с _____________________________________ ______________________________________ к/с _____________________________________ БИК_________________ ОКПО ________________ ОГРН _________________ Юридический адрес: ________________________________________ Почтовый адрес: ________________________________________ Тел: ________________________ Факс: _______________________ _______________________________________ ______________________ /_____________/ |

Приложение №1

к Договору №__________ от __________ 201__г.

Техническое задание

на создание Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ)

Перечень принятых сокращений

АРМ - Автоматизированное рабочее место

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

БД - База данных

ИАСУ КУ ОАО «АТС» - информационная автоматизированная система управления коммерческого учета ОАО «АТС»

ИБП - Источник бесперебойного питания

ИВК - Информационно-вычислительный комплекс

ИВКЭ - Информационно-вычислительный комплекс электроустановки

ИИК - Измерительно-информационный комплекс

МИ - Методика измерений

МПОТ - Межотраслевые правила по охране труда» (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150.00

ОРЭМ – Оптовый рынок электроэнергии (мощности)

ОАО «АТС» - Открытое Акционерное общество «Администратор торговой системы», Коммерческий оператор

ПМИ - Программа и методика испытаний

ПО - Программное обеспечение

Положение – Действующее Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка

ППО - Предпроектное обследование

Предприятие – объект внедрения системы учёта

ПУЭ - Правила устройства электроустановок

РД - Рабочая документация

РФ - Российская Федерация

СОЕВ - Система обеспечения единого времени

ТЗ - Техническое задание

ТРП - Технорабочий проект

ТН – трансформатор напряжения

ТТ – трансформатор тока

ТУ - Точка учёта

УССВ - Устройство синхронизации системного времени

ЭД - Эксплуатационная документация

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы:

    - Плановый срок начала работ – с момента заключения договора.

    - Плановый срок окончания работ – в течение 8 (восьми) месяцев с даты заключения договора.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы (её частей):

    - Работы по созданию АИИС КУЭ проводятся поэтапно. Каждый этап создания системы сдается Заказчику отдельно. По выполненным работам оформляются отчетные документы.

    - Перечень и количество организаций, с которыми производится согласование технической документации определяется Заказчиком, Исполнителем.

    - Полная приёмка работы осуществляется у Исполнителя приёмочной комиссией. В состав комиссии входят представители Заказчика и Исполнителя.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ) - иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных комплексов точек измерений, информационно-вычислительных комплексов электроустановок, информационно-вычислительного комплекса и системы обеспечения единого времени, выполняющее функции проведения измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии объектов и средств измерений, а также передачи полученной информации в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом на оптовом рынке электроэнергии в автоматизированном режиме.

Целью создания и функционирования  АИИС  КУЭ является измерение количества электрической энергии, позволяющее определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке электроэнергии.

Измерение количества электрической энергии, позволяющее определить величины учетных показателей, используемых в финансовых расчетах на оптовом рынке электроэнергии (далее - коммерческий учет), в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  «Об обеспечении единства измерений»  проводится с использованием аттестованных в установленном порядке методик выполнения измерений средствами измерений, имеющими сертификат об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, действующие свидетельства о метрологической поверке.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АИИС КУЭ

  - Система должна удовлетворять основным требованиям:

- выполнение измерений 30-минутных приращений активной и  реактивной электроэнергии, характеризующих оборот товарной продукции;

- периодический (1 раз в сутки) и /или  по запросу автоматический сбор  привязанных к единому календарному времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);

- хранение данных об измеренных величинах в стандартной базе данных в течении 3,5 лет;

- обеспечение ежесуточного резервирования баз данных на внешних носителях информации;

- разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с базами данных;

- обеспечение достоверности и непротиворечивости данных;

- подготовка данных в ХML формате, в соответствии с требованиями ОРЭ, для их передачи по электронной почте внешним организациям (смежным, по электрическим сетям субъектам ОРЭ, КО, Федеральной сетевой компании, Системному оператору и др.)

Состав данных:

- результаты измерений;

- состояние объектов и средств измерений.

- предоставление контрольного доступа к результатам измерений, данным о состоянии объектов и средств измерений по запросу со стороны ИАСУ КУ КО в соответствии с процедурой контрольного доступа и форматом запроса данных по требованиям ОРЭ;

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне и от различных воздействий (аварий, несанкционированного доступа и др.);

- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС в объеме, установленном требованиями ОРЭ;

- конфигурирование и настройку параметров АИИС КУЭ в объеме, установленном требованиями ОРЭ;

- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

- обеспечение максимальной степени автоматизации выполнения функций;

- обеспечение наличия web интерфейса;

- обеспечение «бесшовной» интеграции с биллинговыми и ERP системами;

- обеспечение автоматического  выполнения диагностики  компонентов  АИИС КУЭ (ведение технологического регистратора);

- обеспечение безопасности и надежности работы;

- обеспечение требуемой регламентом ОРЭМ скорости передачи данных и скорости обработки транзакций;

- в отношении средств измерений, функционирующих в составе автоматизированной системы коммерческого учета, созданных в соответствии с «Положением об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом рынке», при выполнении измерений применяется РД 153-34.0-11.209-99 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

- в отношении средств измерений (в том числе измерительных комплексов), установленных на энергообъектах в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» РД 34.09.101-94, при выполнении измерений применяется РД 34.11.333-97 «Типовая методика выполнения измерений электрической энергии»;

  - АИИС КУЭ должна обеспечивать учет электрической энергии и мощности (активной и реактивной составляющих) с возможностью заложения тарифных планов на уровне ИВКЭ и/или на уровне ИИК.

  - АИИС КУЭ должна автоматически фиксировать текущие значения показаний приборов учёта с задаваемой с верхних уровней периодичностью, а также с возможностью реализации алгоритмов расчета потерь электроэнергии и объемов потребленной электроэнергии с учетом тарифов и других коэффициентов; осуществлять накопление, хранение и передачу данных по регламенту или по запросу с верхних уровней.

  - На уровне ИВК АИИС КУЭ должна осуществлять сбор, накопление, отображение, документирование, обработку и распределение достоверной информации об электропотреблении в каждой точке коммерческого учета объекта в автоматическом режиме с задаваемым расписанием.

  - Все технические средства, входящие в состав Системы должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и метрологически поверены.

  - Программное обеспечение АИИС КУЭ	должно обеспечивать многопользовательский режим (с разграничением прав пользователей).

  - Программное обеспечение АИИС КУЭ на уровне ИВК должно предоставлять
возможность администрирования с выполнением следующих функций:

- управление правами доступа пользователей;

- редактирование точек потребления;

- ведение контрольных журналов для регистрации изменений в БД Системы.

  - Программное обеспечение АИИС КУЭ на уровне ИВК должно обеспечивать функции сопряжения с биллингом:

- автоматическое формирование отчетов о результатах измерений в формате данных ОАО «AТС» 80020 (xml), формат  и регламент передачи должны соответствовать Приложению №11.1.1 к «Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности»;

- передачу сформированных «xml-отчетов» по расписанию в модуль сбора данных сервера коммерческого учета ИАСУ КУ ОАО «АТС»;

  - АИИС КУЭ должна обладать надёжной защитой информации от потерь и искажений при аппаратных отказах и попытках несанкционированного доступа на программном и аппаратном уровнях.

  - АИИС КУЭ должна иметь возможность дальнейшего наращивания и модернизации аппарата программных средств.

  - Работоспособность АИИС КУЭ должна выполняться при отключении или выходе из строя части оборудования и автоматически восстанавливаться при включении или введении в строй оборудования.

  - АИИС КУЭ должна постоянно выполнять автоматическую самодиагностику, регистрировать сбои, отказы технических средств из состава АИИС КУЭ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ АИИС КУЭ

  - Требования к структуре и функционированию системы:

Структура АИИС КУЭ должна иметь иерархический характер и обеспечивать возможность централизованного доступа на каждый уровень.

АИИС КУЭ должна состоять из следующих уровней:

- Информационно-измерительный комплекс (ИИК):

ИИК состоит из счетчиков электроэнергии (приборы учета), измерительных трансформаторов тока и напряжения, вторичных измерительных цепей. ИИК предназначен для выполнения измерений электроэнергии, а также для обеспечения возможности управления нагрузкой потребителей.

- Информационно вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ):

ИВКЭ выполняет функцию консолидации информации по данной электроустановке либо группе электроустановок;

- Информационно-вычислительный  комплекс  системы  (ИВК):

ИВК (допускается использование совместно с функцией ИВКЭ), состоит  из: технических средств приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура) и Центра сбора и обработки информации (ЦСОИ). ИВК предназначен для выполнения регламентного опроса приборов учёта с уровня ИИК, контроля достоверности полученной информации, обработки и просмотра данных. На данном уровне Система должна обеспечивать функцию сопряжения с биллинговыми программами, в том числе, посредством формирования выходной информации в регламентированном ОАО «АТС» формате (xml_80020) для передачи в модуль сбора данных ИАСУ КУ ОАО «АТС».

- В целях синхронизации измерений на всех уровнях АИИС КУЭ реализуется система обеспечения единого времени (СОЕВ).

  - ИИК должен обеспечивать автоматическое проведение измерений в точке измерений. В его состав должны входить:

- счетчики электрической энергии;

- измерительные трансформаторы тока и напряжения;

- вторичные измерительные цепи.

    - ИИК должен соответствовать техническим требованиям Приложения 11.1 к Положению.

      - Требования к счетчикам электроэнергии:

Параметры и метрологические характеристики коммерческих счётчиков должны соответствовать требованиям Приложения 11.1. к Положению.

      - Требования к трансформаторам тока и напряжения:

Технические параметры и метрологические характеристики трансформаторов тока и напряжения должны отвечать требованиям Приложения 11.1. к Положению.

      - Требования к вторичным цепям:

Технические параметры и требования к измерительным цепям должны отвечать требованиям Приложения 11.1. к Положению.

    - Требования к ИВКЭ:

Технические параметры и требования к ИВКЭ должны отвечать требованиям Приложения 11.1. к Положению. При отсутствии ИВКЭ его функции выполняет ИВК.

      - Требования к промконтроллерам (УСПД):

Технические параметры и требования к УСПД должны отвечать требованиям Приложения 11.1. к Положению.

    - Общие требования к ИВК:

ИВК должно отвечать требованиям Приложения 11.1. к Положению и обеспечивать:

- многопользовательский доступ к программному обеспечению посредством WEB интерфейса с разграничением прав на администрирование, сервисные и регламентные изменения в программном обеспечении технических средств нижних уровне.

- возможность интеграции в биллинговые и ERP системы;

- возможность интеграция в уже существующие АИИС КУЭ

    - Требования к каналам связи:

Технические параметры и требования к каналам связи между ИИК, ИВКЭ (если применяется раздельно от ИВК), ИВК и ИАСУ КУ должны отвечать требованиям Приложения 11.1. к Положению.

    - Требования к системе обеспечения единого времени (СОЕВ):

Технические параметры и требования к СОЕВ должны отвечать требованиям Приложения 11.1. к Положению. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени на всех уровнях иерархии системы.

    - Требования по надежности:

Технические требования по надёжности АИИС КУЭ должны отвечать требованиям Приложения 11.1. к Положению.

    - Требования к метрологическому обеспечению:

Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ должно соответствовать действующему Приложению 1.1. к Положению, а также требованиям документов, указанных в п.7 настоящего ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА СИСТЕМЫ И РЕЖИМУ ЕГО РАБОТЫ.

  - Количественный состав и квалификация персонала, эксплуатирующего АИИС КУЭ, должны соответствовать объему и содержанию реализуемых функций, обеспечивать выполнение требований по бесперебойной работе и достижения высоких технико-экономических показателей, а также соответствовать нормативам обслуживания Заказчика.

  - К выполнению измерений электроэнергии разрешается только лицам, прошедших проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» ПОТ РМ 016-2001 (РД 15334.003.150-00), «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), «Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок» МПОТ , имеющие группу по электробезопасности не ниже III при работе в электроустановках до 1000 В, и не ниже IV при работе в электроустановках выше 1000 В, специально обученных работе с АИИС КУЭ и её компонентами, изучивших руководство по эксплуатации, руководство пользователя АИИС КУЭ, обученные проведению измерений при учете электроэнергии.

  - К обработке результатов измерений должны быть допущены лица с образованием не ниже среднего специального.

  - Режим работы персонала, состав и численность подразделений по эксплуатации системы должны быть определены в технорабочей документации на АИИС КУЭ, а также отражены по следующим признакам:

- Штатный режим работы;

- Автономный режим работы;

- Сервисный режим работы;

- Ремонтный режим работы.

  - Квалификация персонала, обслуживающего технические и программные средства, должна быть достаточной для проведения регламентных работ, а также восстановительных работ при сбоях и нарушениях в системе и ее элементах.

  - Окончательные решения по организационной структуре должны быть приняты Заказчиком.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Гарантийный срок Системы должен составлять не менее одного года. Гарантийный срок на элементы Системы, в соответствии условиями завода изготовителя, не должен быть меньше установленного гарантийного срока системы.

- СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРИ СОЗДАНИИ АИИС КУЭ

  - Отчёт о ППО;

  - Опросные листы

  - Техническое задание на создание АИИС КУЭ;

  - Технорабочий проект на создание АИИС КУЭ (включая эксплуатационную документацию);

  - Программа и методика испытаний АИИС КУЭ, проводимых в целях установления соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности;

  - Свидетельство о внесении АИИС КУЭ в госреестр СИ, описание типа АИИС КУЭ, свидетельство о первичной поверке АИИС КУЭ;

  - Методика измерений, аттестованная и внесенная федеральный реестр методик. Свидетельство об аттестации Методики измерений;

  - Утверждённые паспорта-протоколы на каждый измерительный канал.

  - Проект Акта согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении между ГТП потребления;

  - Протокол предварительных испытаний АИИС КУЭ;

  - Акт соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка (предоставляется копия акта, выданного ОАО «АТС»);

| Заказчик: _____________________________ |  | Исполнитель: ООО «ПрофСервисТрейд» |
| --- | --- | --- |
| __________________________ ______________________ _______________ |  | Генеральный директор __________________ Г.Е. Коваленко |

Приложение №2

к Договору №__________ от __________ 201__г.

План-график выполнения работ по созданию АИИС КУЭ

| № Этапа | Наименование этапа | Стоимость по этапу, руб. с НДС | Срок выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 1 | Проведение предпроектного обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 2 | Разработка и согласование Технического задания на создание АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 3 | Разработка и согласование Технорабочего проекта и эксплуатационной документации на создание АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 4 | Закупка и поставка необходимого оборудования, материалов и программного обеспечения (Табл. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 5 | Монтаж оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 6 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 7 | Разработка и согласование Паспортов-протоколов измерительных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 8 | Составление Опросных листов (том 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 9 | Разработка и согласование Программы и методики проведения испытаний на соответствие техническим требованиям ОРЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 10 | Разработка описания типа, программы испытаний с целью утверждения типа, проведение испытаний с целью утверждения типа, внесение системы в Госреестр как единичного средства измерения с получе-нием Свидетельства об утверждении типа средств измерений АИИС, поверка АИИС |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 11 | Разработка методики измерения (МИ), аттестация МИ, внесение МИ в Федеральный информационный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 12 | Проведение предварительных испытаний, обучение персонала, занимающегося эксплуатацией системы, ввод в эксплуатацию, организация передачи данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 13 | Разработка проектов Актов согласования алгоритма расчета величины сальдо перетоков электроэнергии в сечении между ГТП потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап 14 | Проведение выездных испытаний на соответствие требованиям ОРЭМ, получение Акта соответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС-18% |  |  |  |  |

Максимальный срок выполнения работ 240 календарных дней (8 месяцев) с даты подписания Договора и предоставления Исполнителю достоверной технической документации, в том числе актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, однолинейных схем электроснабжения, свидетельств о поверке (заводских паспортов) средств измерений по всем точкам поставки электроэнергии.

| Заказчик: ___________________________ |  | Исполнитель: ООО «ПрофСервисТрейд» |
| --- | --- | --- |
| __________________________ ______________________ _______________ |  | Генеральный директор __________________ Г.Е. Коваленко |

Приложение №3

к Договору №__________ от __________ 201__г.

Порядок оплаты

| № п/п | Наименование платежа | Сумма платежа, руб. с НДС | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |
|  | В т.ч. НДС-18% |  |  |

| Заказчик: ____________________________ |  | Исполнитель: ООО «ПрофСервисТрейд» |
| --- | --- | --- |
| __________________________ ______________________ _______________ |  | Генеральный директор __________________ Г.Е. Коваленко |

Приложение №4

к Договору №__________ от __________ 201__г.

Предварительная спецификация оборудования, материалов и программного обеспечения

для создания АИИС КУЭ

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед., руб. с НДС | Сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик | шт. |  |  |  |
| 2 | Коробка переходная испытательная | шт. |  |  |  |
| 3 | Коробка разветвительная RS-485 | шт. |  |  |  |
| 4 | УСПД СИКОН С70 | шт. |  |  |  |
| 5 | Шкаф УСПД в комплекте (автоматы, розетки, фурнитура, ИБП) | шт. |  |  |  |
| 6 | GSM модем | шт. |  |  |  |
| 7 | Шкаф модемный в комплекте (автоматы, розетки, фурнитура) | шт. |  |  |  |
| 8 | Трансформаторы тока ТТИ 0,4 кВ | шт. |  |  |  |
| 9 | Кабель информационный FTP 4х2х0,5 кат. 5Е | м | Определяется на этапе ППО |  |
| 10 | Провод ПВ3 1х2,5 | м |  |  |
| 11 | Кабель ПВС 2х1,5 | м |  |  |
| 12 | Кабель КВВГ 7х2,5 | м |  |  |
| 13 | Кабель КВВГ 4х2,5 | м |  |  |
| 14 | Расходные материалы |  |  |  |
| 15 | Сервер HP, Smart-UPS 1000, Keyboard, Mouse, LCD 17", Блок розеток 19'' | шт. |  |  |  |
| 16 | Шкаф напольный | шт. |  |  |  |
| 17 | Устройство синхронизации времени УСВ-2 | шт. |  |  |  |
| 18 | Сервер портов RS-232 Moxa | шт. |  |  |  |
| 19 | Windows Server Std 2008 w/SP2 32Bit/x64 Russian 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU | шт. |  |  |  |
| 20 | «Пирамида 2000. Сервер» | шт. |  |  |  |
| 21 | «Пирамида 2000. АРМ: Предприятие» | шт. |  |  |  |
|  | Итого: |  |
|  | в том числе НДС-18% |  |

Окончательный состав оборудования, материалов и программного обеспечения будет определен Сторонами по результатам разработки и согласования проектной документации.

При создании АИИС КУЭ используются существующие приборы учета электроэнергии, измерительные трансформаторы и кабельные линии вторичных измерительных цепей.

| Заказчик: ____________________________ |  | Исполнитель: ООО «ПрофСервисТрейд» |
| --- | --- | --- |
| __________________________ ______________________ _______________ |  | Генеральный директор __________________ Г.Е. Коваленко |